МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Институт информационных технологий и технологического образования

Кафедра информационных технологий и электронного обучения

по направлению «09.03.01 – Информатика и вычислительная техника»

(профиль: «Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»)

Утверждаю

Зав. кафедрой  д.п.н., проф.

___________________________

Е.З.Власова

«02» сентября 2026 г.

З А Д А Н И Е

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

технологическая (проектно-технологическая)

Индивидуальная тема: аудио и форматы сессий MindFlow

Студента                                            Зубанов Андрей Алексеевич                                                                      .

(Фамилия, имя, отчество студента)

Руководитель                          Жуков Николай Николаевич, доцент кафедры информационных технологий и электронного обучения, кандидат физ.-мат. наук                                                                                             .

(Фамилия, имя, отчество, ученое звание и степень, должность)

Утверждено приказом  ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена»  № 0104-940/03-ПР «02» сентября 2026  г.

Срок представления студентом отчета по практике на кафедру                    28.09.2026 г.                       .

Календарный план прохождения учебной практики:

| Наименование частей работы | Форма отчётности | По плану | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Инвариантная самостоятельная работа |  |  |  |
| 1.1. Создать и подготовить аудиослои для основных состояний MindFlow. Разделить материал по ролям drone, pad, texture и pulse и сформировать отличающиеся по звучанию варианты для генеративной сборки. | Аудиофайлы, каталог сетов и краткое описание роли каждого слоя. | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| 1.2. Подготовить аудиоматериалы к синхронному микшированию: согласовать формат и длительность слоёв внутри каждого сета, проверить уровни и бесшовность циклов. | Подготовленные сеты и сведения о технических параметрах файлов. | 05.09.2026 | 06.09.2026 |
| 1.3. Подключить подготовленные сеты к конфигурации сцен приложения и проверить совместное воспроизведение слоёв. | Конфигурация аудиосцен, описание проверки и демонстрационные материалы. | 10.09.2026 | 12.09.2026 |
| II. Донастройка аудиодвижка MindFlow |  |  |  |
| 2.1. Донастроить загрузку слоёв и параметры микса, включая громкость ролей, фильтрацию и пространственные эффекты. | Описание изменений в исходном коде и схема прохождения аудиосигнала. | 12.09.2026 | 17.09.2026 |
| 2.2. Донастроить синхронизацию циклов и плавные переходы между вариантами звучания, проверить работу движка с подготовленными сетами. | Описание алгоритма переходов, технические проверки и демонстрация. | 17.09.2026 | 19.09.2026 |
| III. Разработка формата «Мой микс» |  |  |  |
| 3.1. Разработать последовательность выбора состояния и фонового окружения с настройкой пользовательского баланса. | Экран «Мой микс» и описание пользовательского маршрута. | 20.09.2026 | 21.09.2026 |
| 3.2. Реализовать применение параметров пользовательского микса к аудиосцене с учётом совместимости фона и ограничений уровней. | Конфигурация микса и описание правил смешивания. | 22.09.2026 | 22.09.2026 |
| 3.3. Реализовать предпрослушивание, запуск сессии и сохранение параметров микса для повторного воспроизведения. | Демонстрация сеанса и сохранённого микса в избранном. | 24.09.2026 | 25.09.2026 |
| IV. Разработка формата «Сценарии» |  |  |  |
| 4.1. Подготовить каталог сценариев с категориями, описанием и последовательностью этапов. | Каталог сценариев и модели этапов. | 25.09.2026 | 26.09.2026 |
| 4.2. Связать этапы сценария с аудиосессией и реализовать автоматический переход между этапами при выбранном режиме. | Описание управления этапами, прогрессом и сменой аудиосцены. | 26.09.2026 | 27.09.2026 |
| Подготовить отчёт и электронные материалы по результатам практики. | Отчёт и ссылка на материалы практики. | 28.09.2026 | 28.09.2026 |

Руководитель практики ________________________________.

(подпись руководителя)

Задание принял к исполнению «02» сентября 2026 г.  _____________________        ______________

(подпись студента)